| ĐẠI HỌC PHENIKAA TRƯỜNG CNTT PHENIKAA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 4

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TẠI CƠ SỞ

Họ tên sinh viên: Phạm Tuấn Dũng

Mã SV: 21010613

Lớp: K15- CNTT1 				Ngành: Công nghệ thông tin

Hệ: Chính quy				Khóa: K15

Tên cơ sở thực tập: Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Phenikaa

| TT | Thời gian | Nội dung/Kế hoạch thực tập | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 1 (09/06/2025 - 15/06/2025) | - Khởi tạo dự án đồ án tốt nghiệp: thiết lập repository Git và môi trường phát triển (MERN stack). - Phát triển tính năng xác thực người dùng (đăng ký, đăng nhập, phân quyền). - Viết tài liệu phân tích yêu cầu cho ứng dụng Quản lý Cuộc họp. | - Repository dự án được thiết lập và đồng bộ. - Tính năng xác thực người dùng hoàn thành và hoạt động ổn định. - Tài liệu phân tích yêu cầu được hoàn thiện. | - Nhận phản hồi từ người hướng dẫn tại Trung tâm về cấu trúc mã và tài liệu. |
| 2 | Tuần 2 (16/06/2025 - 22/06/2025) | - Phát triển tính năng lập lịch họp (tạo, chỉnh sửa, xóa cuộc họp). - Thiết kế và triển khai giao diện người dùng (React) cho trang danh sách và tạo cuộc họp. - Kiểm thử đơn vị cho các API liên quan đến lập lịch họp. | - Tính năng lập lịch họp hoàn thành với API và giao diện cơ bản. - Hoàn thành ít nhất 80% unit test cho API lập lịch. - Giao diện responsive trên các thiết bị. | - Đảm bảo tuân thủ quy trình code review của Trung tâm. |
| 3 | Tuần 3 (23/06/2025 - 29/06/2025) | - Phát triển tính năng quản lý agenda (tạo, chỉnh sửa, chia sẻ agenda). - Tích hợp hệ thống thông báo (gửi nhắc nhở qua email hoặc giao diện). - Tham gia họp nhóm tại Trung tâm để báo cáo tiến độ đồ án. | - Tính năng quản lý agenda hoạt động ổn định. - Hệ thống thông báo gửi được nhắc nhở đúng thời điểm. - Báo cáo tiến độ được phê duyệt. | - Kiểm tra tính năng thông báo trên nhiều thiết bị. |
| 4 | Tuần 4 (30/06/2025 - 06/07/2025) | - Phát triển tính năng ghi chép biên bản và chia sẻ tệp. - Thực hiện kiểm thử tích hợp các tính năng đã phát triển (xác thực, lập lịch, agenda, thông báo, biên bản). - Viết tài liệu kỹ thuật cho các tính năng đã hoàn thành. | - Tính năng ghi chép biên bản và chia sẻ tệp hoạt động đúng yêu cầu. - Các tính năng tích hợp ổn định, không có lỗi nghiêm trọng. - Tài liệu kỹ thuật được hoàn thiện. | - Ghi nhận lỗi tích hợp để cải thiện. |
| 5 | Tuần 5 (07/07/2025 - 13/07/2025) | - Triển khai ứng dụng lên server thử nghiệm của Trung tâm (Heroku, Vercel hoặc server nội bộ). - Thực hiện kiểm thử chấp nhận với người dùng mẫu (nhân viên Trung tâm). - Sửa lỗi và tối ưu hóa dựa trên phản hồi kiểm thử. | - Ứng dụng được triển khai thành công trên server thử nghiệm. - Sửa ít nhất 90% lỗi được phát hiện. - Nhận phản hồi tích cực từ người dùng mẫu. | - Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng. |
| 6 | Tuần 6 (14/07/2025 - 20/07/2025) | - Hoàn thiện tính năng tìm kiếm (tìm cuộc họp, biên bản theo tiêu đề, ngày, từ khóa). - Viết báo cáo thực tập và báo cáo đồ án tốt nghiệp. - Trình bày kết quả thực tập và đồ án trước nhóm tại Trung tâm. - Nộp báo cáo và tài liệu cho trường. | - Tính năng tìm kiếm hoạt động hiệu quả. - Hoàn thành và nộp báo cáo thực tập, báo cáo đồ án. - Trình bày thành công, nhận đánh giá từ Trung tâm và giảng viên. | - Đảm bảo nộp tài liệu đúng hạn cho trường. |

Hà Nội, ngày 08 tháng 06  năm 2025

| Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) | Sinh viên thực tập (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |